TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM 01

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH (0+2) – NĂM HỌC 2026 - 2027

| THÔNG TIN NHÓM |  |
| --- | --- |
| tên Nhóm | Nhóm 1 |
| tên thành viên nhóm | Lữ Thành Đạt |
|  | Lê Tấn Dũng |
|  | Trần Chí Cường |
| nhóm lớp | VCNS.CQ.T107 |

| NỘI DUNG – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN SOUNDVIBE (MUSICWAVE) |  |  |  |
| Giới thiệu tổng quan đề tài: Trình bày mục tiêu, bối cảnh thực tiễn và các chức năng của phần mềm/web dự kiến sẽ thực hiện. • Mục tiêu đề tài: Xây dựng một nền tảng website phát nhạc trực tuyến hiện đại (Music Streaming Platform), cung cấp trải nghiệm thưởng thức âm nhạc liên tục với chất lượng cao, đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics), tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng; đồng thời trang bị hệ thống quản trị nội dung (Admin CMS) toàn diện giúp kiểm duyệt, quản lý kho nhạc số, nghệ sĩ, album và người dùng. Chức năng 1: Phân hệ Trình phát nhạc cốt lõi (Core Audio Streaming Engine) - Phát trực tuyến âm thanh mượt mà, độ trễ cực thấp sử dụng HTML5 Audio API singleton và cầu nối YouTube Audio Bridge. - Đầy đủ các tính năng điều khiển: Play/Pause, tua tiến/lùi với thanh trượt Seekbar phản hồi tức thì, tăng giảm âm lượng/tắt tiếng (Volume/Mute), phát ngẫu nhiên (Shuffle), 3 chế độ lặp lại (Repeat Off / All / One). - Ngăn kéo hàng đợi phát nhạc (Play Queue Drawer) hiển thị danh sách bài hát đang phát và danh sách kế tiếp, hỗ trợ kéo thả sắp xếp linh hoạt. - Chế độ xem toàn màn hình (FullScreen Player) đắm chìm và thanh phát nhạc cố định dưới đáy màn hình (Bottom Player Bar) giúp phát nhạc liên tục khi chuyển trang. Chức năng 2: Tính năng Đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics LRC) - Hỗ trợ hiển thị lời bài hát đồng bộ theo thời gian thực chuẩn định dạng LRC và cấu trúc JSON timestamp. - Hiệu ứng chữ chạy sáng mượt mà theo từng mili-giây khớp chính xác với giọng hát ca sĩ. - Hỗ trợ tương tác nhấp trực tiếp vào từng câu hát (Click-to-Seek) để nhảy ngay đến mốc thời gian phát tương ứng của bài hát. Chức năng 3: Khám phá & Bộ máy tìm kiếm thông minh đa thực thể (Search & Discovery) - Trang chủ (Home) dạng lưới hiện đại với Banner bài hát nổi bật, Bảng xếp hạng Top thịnh hành (Trending Now / Top Charts) tự động cập nhật theo lượt phát. - Phân loại danh mục theo Thể loại âm nhạc phong phú (Genres: V-Pop, US-UK, K-Pop, Ballad, Rap, EDM, Rock, R&B,...). - Bộ máy tìm kiếm đa chiều Debounced Search với thuật toán Fuzzy matching và Ranking Engine tra cứu đồng thời theo Bài hát, Ca sĩ, Album và Danh sách phát kèm gợi ý từ khóa. Chức năng 4: Thư viện cá nhân hóa & Tương tác người dùng (Personal Library) - Quản lý danh sách phát cá nhân (Playlist CRUD): Tạo mới playlist, chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, tải ảnh bìa, tùy chỉnh chế độ Công khai / Riêng tư (Public/Private), thêm/xóa bài hát. - Bộ sưu tập bài hát yêu thích (Favorites): Thao tác 1-click thả tim, đồng bộ trạng thái tức thì trên toàn hệ thống. - Tự động ghi nhận lịch sử nghe nhạc gần đây (Recently Played History) có mốc thời gian chi tiết và tính năng xóa lịch sử. - Trang hồ sơ chi tiết Ca sĩ (Artist Profile: tiểu sử, huy hiệu xác minh Verified, bài hát nổi bật, album phát hành) và trang chi tiết Album (Album Detail). Chức năng 5: Xác thực & Quản lý tài khoản bảo mật (Authentication & Security) - Đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn sử dụng cơ chế JSON Web Token (JWT) và thuật toán băm mật khẩu bcrypt. - Tính năng khôi phục mật khẩu bảo mật qua mã xác thực OTP gửi tự động về Email người dùng (Nodemailer). - Cập nhật hồ sơ cá nhân: Đổi họ tên, cập nhật ảnh đại diện (Avatar upload), đổi mật khẩu. Chức năng 6: Phân hệ Quản trị hệ thống toàn diện (Admin CMS Portal & Media Management) - Bảng điều khiển KPI Analytics Dashboard: Thống kê tổng số người dùng, bài hát, ca sĩ, album, danh sách phát và tổng lượt stream; biểu đồ trực quan Recharts theo dõi tăng trưởng. - Quản lý kho bài hát (Song CRUD): Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa bài hát, upload file audio MP3/WAV/FLAC và ảnh bìa cover art, chỉnh sửa/gắn thẻ lời bài hát (Synced/Plain lyrics). - Quản lý Ca sĩ & Album (Artist & Album Management): Quản lý hồ sơ ca sĩ, tải ảnh đại diện/banner, cấp huy hiệu Verified, tạo và liên kết album. - Quản lý Tài khoản (User Management): Phân quyền vai trò (ADMIN / USER), khóa/mở khóa tài khoản người dùng vi phạm. - Công cụ Batch Import Media: Tự động bóc tách ID3 Metadata khi tải lên nhiều file nhạc cùng lúc. Chức năng 7: Thiết kế Giao diện UI/UX & Đa nền tảng (Responsive & Capacitor Mobile) - Thiết kế giao diện phong cách Dark-mode Glassmorphism sang trọng, hiện đại, hiệu ứng chuyển động mượt mà với Framer Motion và TailwindCSS. - Giao diện chuẩn Responsive tối ưu hóa hoàn hảo trên Desktop, Máy tính bảng (Tablet) và Điện thoại di động (Mobile). - Tích hợp Capacitor hỗ trợ đóng gói và xuất bản ứng dụng Native trên nền tảng di động Android (APK). |  |  |  |
| Thời gian | Nội dung công việc cần thực hiện | Thành viên tham gia thực hiện | Ghi chú |
| Tuần 1 (19/8 – 25/8/2026) | - Họp nhóm, thống nhất nội quy làm việc, bầu nhóm trưởng và phân công vai trò nhiệm vụ chi tiết cho 3 thành viên. - Khảo sát nhu cầu thực tế, nghiên cứu bài toán và thống nhất đề tài: "Xây dựng Website Nghe Nhạc Trực Tuyến SoundVibe (MusicWave)". - Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS Specs) cho phân hệ Client và Admin CMS. - Thiết lập môi trường làm việc nhóm: Khởi tạo GitHub Repository, quy chuẩn Git Flow, công cụ quản lý tiến độ (Trello / Discord). - Hoàn thành file Kế hoạch làm việc nhóm và Slide báo cáo Giai đoạn 1. | Cả nhóm | Hoàn thành đúng tiến độ (100%) |
| Tuần 2 (26/8 – 01/9/2026) | - Phân tích thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram), sơ đồ phân rã chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). - Thiết kế Cơ sở dữ liệu: Xác định các thực thể và thuộc tính, thiết kế sơ đồ quan hệ CSDL (ERD Diagram) gồm 11 bảng: Users, Songs, Artists, Albums, Genres, Playlists, PlaylistSongs, Favorites, RecentlyPlayed, Lyrics, Notifications,... Chuẩn hóa CSDL đạt dạng chuẩn 3NF. - Thiết kế Prototype UI/UX trên Figma: Xây dựng trọn bộ giao diện người dùng Client (Home, Explore, Search, Player, Library, Playlist, Artist/Album Detail) và Admin CMS với phong cách Dark Glassmorphism. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 3 (02/9 – 08/9/2026) | - Khởi tạo khung kiến trúc mã nguồn (Base Architecture) theo mô hình Monorepo (Client & Server). - Phía Backend: Khởi tạo Node.js/Express với TypeScript, thiết lập Prisma ORM, kết nối CSDL PostgreSQL/Supabase, viết Schema Prisma và thực thi Migration dữ liệu mẫu ban đầu (Seed Data). - Phía Frontend: Khởi tạo ứng dụng React + Vite + TypeScript, cấu hình TailwindCSS, Lucide Icons, React Router DOM, Zustand stores và TanStack React Query. - Xây dựng tài liệu đặc tả giao diện lập trình ứng dụng RESTful API Specs (Endpoints, Request/Response format). | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 4 (09/9 – 15/9/2026) | - Xây dựng phân hệ Xác thực & Bảo mật (Authentication & Authorization): + Phía Backend: Xây dựng Auth Service, cơ chế mã hóa mật khẩu bcrypt, phát hành và xác thực JSON Web Token (JWT), phân quyền Middleware (Auth Guard, Admin Role Check). + Xây dựng chức năng gửi mã OTP khôi phục mật khẩu qua Email với Nodemailer. + Phía Frontend: Lập trình giao diện Đăng ký (Register), Đăng nhập (Login), Quên mật khẩu (Forgot Password) và Cập nhật hồ sơ người dùng (Profile Page). + Tích hợp kết nối API Auth giữa Frontend và Backend, lưu trữ trạng thái đăng nhập với Zustand authStore. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 5 (16/9 – 22/9/2026) | - Xây dựng Trình phát nhạc trực tuyến cốt lõi (Core Audio Streaming Engine): + Frontend: Lập trình module singleton HTML5 Audio Player kết hợp Zustand playerStore quản lý trạng thái phát nhạc toàn cục. + Xây dựng thanh điều khiển phát nhạc chân trang (Bottom Player Bar): Play/Pause, Next/Previous, thanh tua thời lượng Seekbar phản hồi tức thì, Volume/Mute slider, chế độ Shuffle và 3-mode Repeat (Off / All / One). + Xây dựng ngăn kéo hàng đợi phát nhạc (Play Queue Drawer) hỗ trợ xem trước và kéo thả sắp xếp thứ tự phát bài hát. + Xây dựng cầu nối âm thanh YouTube Audio Bridge hỗ trợ phát nhạc từ nhiều nguồn dữ liệu. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 6 (23/9 – 29/9/2026) | - Xây dựng tính năng Đồng bộ lời bài hát (Synced Lyrics): + Xây dựng bộ phân giải cú pháp lời bài hát định dạng LRC / JSON timestamp. + Lập trình giao diện Fullscreen Lyrics Overlay, hiệu ứng chữ chạy sáng mượt mà theo mili-giây và tính năng click vào từng câu hát để tua (Click-to-Seek). - Xây dựng các trang Khám phá (Explore) & Trang chủ (Home): + Banner ca khúc nổi bật, Bảng xếp hạng Top bài hát thịnh hành (Trending / Top Charts) theo lượt phát. + Bộ lọc theo Thể loại âm nhạc (Genres) và trang chi tiết Ca sĩ (Artist Detail), Album (Album Detail). | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 7 (30/9 – 06/10/2026) | - Xây dựng phân hệ Thư viện cá nhân (Personal Library): + Lập trình API và giao diện Quản lý Playlist cá nhân (CRUD): Tạo mới playlist, chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, ảnh bìa, cài đặt Public/Private, thêm/xóa bài hát khỏi playlist. + Lập trình tính năng Bài hát yêu thích (Favorites): Thao tác thả tim 1-click, đồng bộ thời gian thực qua favoriteStore. + Xây dựng module Ghi nhận lịch sử nghe nhạc tự động (Recently Played History) kèm tính năng xóa lịch sử. - Xây dựng bộ máy tìm kiếm đa thực thể (Search): Debounced multi-entity search theo Songs, Artists, Albums, Playlists; thuật toán Fuzzy search và gợi ý từ khóa. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 8 (07/10 – 13/10/2026) | - Xây dựng Phân hệ Quản trị hệ thống (Admin CMS Portal): + Trang Dashboard phân tích số liệu KPI: Tổng số bài hát, nghệ sĩ, album, tài khoản người dùng, tổng lượt nghe streaming; biểu đồ tăng trưởng trực quan với Recharts. + Quản lý Bài hát (Song Management): Biểu mẫu CRUD, upload file âm thanh MP3/WAV/FLAC và hình ảnh bìa qua Multer, gắn thẻ lời bài hát (Synced/Plain lyrics). + Quản lý Ca sĩ & Album (Artist & Album Management): Thêm/sửa ca sĩ, ảnh đại diện, ảnh banner, cấp huy hiệu Verified, tạo album. + Quản lý Tài khoản (User Management): Phân quyền Admin/User, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm. + Công cụ Batch Import Media: Tự động bóc tách ID3 Metadata khi tải lên nhiều bài hát cùng lúc. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 9 (14/10 – 20/10/2026) | - Kiểm thử và tối ưu hóa hệ thống toàn diện: + Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) cho các API Backend quan trọng. + Kiểm thử chức năng toàn diện (Black-box Testing) theo các kịch bản trải nghiệm người dùng và quy trình quản trị Admin. + Kiểm thử bảo mật (Security Testing): Kiểm tra cơ chế chống tấn công SSRF Guard, Rate Limiting chống spam, xác thực dữ liệu đầu vào với Zod, kiểm soát phân quyền JWT. + Tối ưu hiệu năng: Kích hoạt nén dữ liệu gzip (Compression), cấu hình caching, tối ưu câu truy vấn CSDL Prisma, kiểm thử giao diện Responsive trên Mobile, Tablet, Desktop. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| Tuần 10 (21/10 – 27/10/2026) | - Triển khai hệ thống (Deployment) & Đóng gói sản phẩm: + Deploy Frontend lên nền tảng Cloud Vercel, Backend Server và CSDL PostgreSQL lên nền tảng Cloud Server (Render / Supabase), lưu trữ Media lên Cloudinary / Storage. + Cấu hình Capacitor Android Native App, biên dịch file APK thử nghiệm trên thiết bị di động. + Hoàn thiện toàn bộ Quyển Báo cáo Đồ án cơ sở ngành theo đúng quy định định dạng của Viện Công nghệ Số - ĐH Thủ Dầu Một. + Thiết kế hoàn chỉnh Slide thuyết trình PowerPoint và quay Video Demo kịch bản sử dụng thực tế. + Họp duyệt tổng kết, chuẩn bị tài liệu và thuyết trình bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi. | Cả nhóm | Đang thực hiện |
| BÁO CÁO TÓM TẮT |  |  |  |
| Công việc đã thực hiện: 1. Hoàn thành 100% việc khảo sát, thu thập yêu cầu, lập tài liệu đặc tả chức năng (SRS) và phân tích thiết kế hệ thống (Use Case, DFD, ERD Diagram gồm 11 bảng CSDL quan hệ chuẩn 3NF). 2. Thiết kế trọn bộ giao diện Prototype UI/UX trên Figma theo phong cách Dark Glassmorphism cao cấp, tối ưu hóa hiển thị Responsive trên Desktop, Tablet và Mobile. 3. Xây dựng hoàn chỉnh Phân hệ Người dùng (Client Portal): • Hệ thống xác thực người dùng bảo mật với JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt, khôi phục mật khẩu gửi mã OTP qua Email. • Trình phát nhạc trực tuyến Core Audio Player chất lượng cao dạng singleton, hỗ trợ thanh tua Seekbar, Shuffle, 3-mode Repeat, Volume slider và Play Queue drawer. • Tính năng Đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics LRC / JSON timestamp) với hiệu ứng chữ chạy sáng và tương tác Click-to-Seek. • Trang Khám phá, Trang chủ, Bảng xếp hạng Top bài hát thịnh hành (Trending / Top Charts), Lọc theo Thể loại âm nhạc (Genres), Trang chi tiết Ca sĩ và Album. • Thư viện cá nhân hóa (Personal Library): Quản lý danh sách phát Playlist (CRUD, Public/Private), Bộ sưu tập bài hát yêu thích (Favorites 1-click), Tự động lưu Lịch sử nghe nhạc (Recently Played History). • Bộ máy tìm kiếm đa thực thể thông minh (Search) có Debounce và thuật toán xếp hạng kết quả. 4. Xây dựng hoàn chỉnh Phân hệ Quản trị (Admin CMS Portal): • Trang Dashboard phân tích thống kê KPI trực quan kèm biểu đồ tăng trưởng Recharts. • Quản lý toàn diện CRUD Bài hát, Ca sĩ, Album, Người dùng, phân quyền Admin/User, khóa tài khoản vi phạm. • Tích hợp Upload Media (Audio, Ảnh bìa, Avatar) và công cụ Batch Import file MP3 tự động tách ID3 tags. 5. Xây dựng kiến trúc Backend Node.js/Express + TypeScript + Prisma ORM + PostgreSQL vững chắc; thiết lập các lớp bảo vệ SSRF Guard, Rate Limiting, Zod Schema Validation. 6. Kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật, sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu năng; Triển khai hệ thống thành công lên Cloud Server (Vercel, Supabase, Render) hoạt động trực tuyến mượt mà. 7. Biên soạn hoàn chỉnh Quyển Báo cáo Đồ án cơ sở ngành, Slide thuyết trình PowerPoint và Video Demo kịch bản thực tế. |  |  |  |
| Công việc chưa thực hiện (Đang trong lộ trình nâng cấp tiếp theo): 1. Tích hợp thuật toán học máy AI Machine Learning (AI Music Recommendation Engine) để phân tích gu âm nhạc và tự động đề xuất bài hát/playlist thông minh theo sở thích và tâm trạng cá nhân. 2. Hoàn thiện chế độ tải nhạc và phát nhạc khi không có kết nối Internet (Offline Mode) trên ứng dụng di động kết hợp mã hóa lưu trữ cục bộ IndexedDB / SQLite. 3. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo, ZaloPay, Stripe) phục vụ đăng ký gói thành viên VIP để trải nghiệm chất lượng âm thanh nguyên bản Lossless (FLAC 24-bit) và loại bỏ quảng cáo. |  |  |  |
| Hướng phát triển phần mềm/web: 1. Hệ thống gợi ý âm nhạc thông minh bằng Trí tuệ nhân tạo (AI Music Recommendation): Xây dựng thuật toán Collaborative Filtering và Content-based Filtering kết hợp phân tích âm phổ (Audio Spectral Analysis) nhằm tự động gợi ý danh sách bài hát phù hợp nhất với thói quen nghe nhạc của từng cá nhân. 2. Chế độ Nghe nhạc Ngoại tuyến & Progressive Web App (PWA & Offline Storage): Tận dụng Service Worker và IndexedDB để cho phép người dùng lưu bài hát yêu thích trực tiếp vào bộ nhớ thiết bị, giúp thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi kể cả khi mất kết nối mạng Internet. 3. Tính năng Phòng nghe chung tương tác thời gian thực (Listen Together): Ứng dụng công nghệ Socket.IO và WebRTC nhằm tạo các phòng nghe nhạc trực tuyến, cho phép bạn bè cùng nghe một bài hát tại cùng một thời điểm với độ lệch mili-giây cực thấp và tương tác trò chuyện, bình luận trực tiếp. 4. Gói thành viên VIP & Tích hợp Cổng thanh toán điện tử: Xây dựng phân hệ thành viên trả phí (Premium Subscription) tích hợp các cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam và quốc tế (VNPay, MoMo, Stripe), mang đến các đặc quyền: Âm thanh chất lượng cao Lossless (FLAC 24-bit/96kHz), không bị gián đoạn và huy hiệu thành viên độc quyền. 5. Cổng sáng tạo dành cho Nghệ sĩ (Artist Studio Portal): Mở rộng phân hệ dành riêng cho nghệ sĩ độc lập (Indie Artists) tự quản lý trang cá nhân, đăng tải các sản phẩm âm nhạc mới, theo dõi biểu đồ tăng trưởng người theo dõi và tương tác với cộng đồng người hâm mộ. |  |  |  |